东至县2024年防汛抗旱工作要点

（征求意见稿）

据气象部门预测，2024年我县气候年景偏差，夏季（6月至8月）降雨量较常年偏多，部分地区偏多二成以上，可能发生暴雨洪涝灾害，防汛形势复杂严峻。各地各部门要立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”，着力做好应急准备，提升组织指挥、风险防控、应急保障、基层应急“四个能力”，全力应对可能出现的洪涝干旱灾害，坚决防止出现群死群伤事件，努力实现“不死人、少伤人、少损失”的目标。

一、完善责任体系和工作机制

（一）全面落实工作责任。按照“县-乡-村-组”防汛抗旱逐级包保责任机制，明确各级党政领导防汛包保责任人、防洪工程防汛行政责任人和技术责任人，以及山洪灾害威胁区、地质灾害隐患点、低洼易涝区等高风险区域转移避险网格责任人，确保责任网格覆盖到需转移的所有人员；落实隧道、地下空间、在建工程、涉山涉水景区景点等高风险部位管理单位防汛责任人。（责任单位：各地防指，县防办、县水利局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通运输局、县文旅局、县城管局等相关防指成员单位，4月底前完成）

（二）建强应急指挥机构。

1、按照上下对应的原则，贯通县乡村防汛抗旱指挥体系，加强县乡防办专业力量和专业能力建设，修订完善防汛抗旱工作手册，发挥专家在汛前检查、指挥决策、抢险救援中的作用。（责任单位：各地防指，县防办，4月底前完成）

2、在省、市防办统一部署下，推动县级应急指挥中心落地运行和防汛抗旱信息各类系统的运用。（责任单位：县防办、县应急管理局、县水利局、县自然资源和规划局，5月底前完成）

3、检查维护雨情、水情、墒情、图像监视和基层监测预警设备、信息传输网络等，强化灾害易发区应急广播、卫星电话等基层应急通信装备配备，确保信息采集准确、传输通畅、同级共享。（责任单位：各地防指，县水利局、县应急管理局、县自然资源和规划局、县住建局、县气象局、县文旅局，4月底前完成）

（三）健全完善工作机制。

1、结合省、市防办有关文件精神，细化本地区防汛包保责任人职责清单、防汛抗旱工作检查办法实施方案，全流程理顺在建工程、景区景点等防汛薄弱环节安全管理要求。（责任单位：各地防指，县防办）

2、针对性完善联合值守、会商研判、工作调度、信息报送等内部运行工作制度，凝聚应急部门内部和成员单位之间合力。（责任单位：各地防指，4月底前完成）

二、强化风险隐患排查整治和防控

（四）全面开展风险隐患排查。

1、以乡镇为单位，对山洪灾害威胁区、地质灾害隐患点和风险区、高陡边坡、危旧房屋、河道堤防、头顶库塘、低洼易涝区（点）、涉山涉水旅游景区景点、农家乐、建筑工地、沿河道路、桥梁、渡口、隧道、地下空间、下沉式建筑等进行排查，建立风险隐患清单，“一点一策”落实隐患整治、风险防控措施。（责任单位：各地防指，县水利局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通运输局、县文旅局，4月底前完成）

2、在县防办统一部署下，积极组织开展考察学习，借鉴兄弟县区防汛风险“一张图”有关经验，推动重点地区试点先行绘制“一张图”，加快形成以风险部位管控为核心，监测预警、责任落实、人员转移等关键环节闭环管理。（责任单位：县防办、县水利局、县气象局、县自然资源和规划局、县住建局）

（五）落实工程安全度汛措施。组织开展河道、堤防、水库、行蓄洪区、闸站等防洪排涝工程和城市易涝点隐患排查整治，对汛前难以完成整治的，落实责任人和度汛措施；指导督促完成堤防、水库开口子工程复堤复坝，加强在建涉水工程监管，清除河道阻水围堰、恢复堤防断面，跨汛期施工工程制定安全度汛预案。（责任单位：各地防指，县水利局、县住建局、县交通运输局，4月底前完成）

（六）强化预警“叫应”和应急响应联动。

1、优化监测站网布局，完善测报方式和方案，进一步提高暴雨、山洪、地质灾害、城市内涝等短临预报预警的精准度，加强社会公众预警发布。（责任单位：县水利局、县自然资源和规划局、县住建局、县气象局）

2、认真落实省、市、县防汛预警和应急响应联动工作机制，坚持“监测-预警-会商-响应-救灾”五位一体常态化应急联动工作机制，分级分部门开展预警“叫应”，落实应急响应联动措施。（责任单位：各地防指，县防办、县防指相关成员单位）

（七）落实重点部位响应措施。指导、督促易受暴雨洪涝威胁的学校、养老机构、福利机构、医院、城市市政基础设施管理单位、航道管理单位、运输船只、渔船、旅游景区、工矿企业等明确预警发布责任单位、接收渠道，建立完善单位防汛责任体系，以及“关、停、撤、转”响应措施与高等级预警联动机制，增强刚性约束。（责任单位：各地防指，县应急局、县教体局、县民政局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县文旅局、县卫健委，4月底前完成）

三、落实实战化应急保障

（八）修订完善应急预案。

1、根据地方实际，加快修订完善县、乡、村各级防汛抗旱应急预案和城市防洪防涝应急预案。（责任单位：各地防指，县防办、县水利局、县住建局，4月底前完成）

2、结合省洪涝突发重大险情应急抢险预案，细化本地区落实方案，修订完善水库水电站防洪抢险应急预案，并按程序审批。（责任单位：各地防指，县防办、县水利局，4月底前完成）

（九）强化队伍建设。

1、联合县人武部、武警开展防汛勘察，在重点区域、重点部位预留兵力，开展大水年用兵回溯。（责任单位：县人武部、县防办、武警中队）

2、持续推进消防救援队伍防汛抢险救援能力建设。（责任单位：县防办、县消防救援大队）

3、着力推动防汛抢险专业队伍提质增效，针对性开展骨干队伍溃口、滑坡、排水等重大险情处置能力培育，精准掌握各级队伍抢险救援能力；组建基层综合性应急队伍、群众性巡堤查险队伍并登记造册，发挥社会应急力量抢险救援作用。（责任单位：各地防指，县防办）

4、积极参加省防汛抢险救援比武竞赛，争取优秀名次。（责任单位：县防办）

（十）落实物资保障。

1、结合省市防汛抗旱物资管理办法，细化我县落实方案，优化防汛物资仓储布局，针对性增储防汛物资。（责任单位：各地防指，县防办、县财政局、县发改委、县水利局、县应急管理局，4月底前完成）

2、盘点各级物资库（点）仓储现状，及时补充更新物资，增加先进适用装备、器材储备，对消耗量大、生产速度快、需要定期更新的物资，以及大型装备等推进协议储备、政府购买服务，落实物资储备库（点）责任人、运输方式、运输工具等调度保障措施，提高物资管理信息化水平。（责任单位：各地防指，县防办、县应急管理局、县水利局，4月底前完成）

（十一）开展培训和演练。

1、组织开展指挥长、防办负责人和业务骨干、抢险救援队伍负责人以及防汛责任人、查险抢险人员等防汛知识培训，提高指挥决策和应急处置水平。（责任单位：县防办，5月底前完成）

2、各行业主管部门组织开展行业内防汛抗旱业务培训。（责任单位：县防指相关成员单位，5月底前完成）

3、各地有序组织开展实战演练、桌面推演等，暴雨洪涝易发的乡镇、村（社区）至少组织防汛责任人、群众开展 1次实战演练。（责任单位：各地防指，5月底前完成）

四、加强基层防汛抗旱应急能力建设

（十二）全面推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设。

1、对照《安徽省基层防汛抗旱应急能力标准化建设工作方案》《安徽省基层防汛抗旱应急能力标准化建设验收办法》及《池州市基层防汛抗旱应急能力标准化建设复评验收实施办法》，积极争取上级资金支持，基本完成全县基层防汛抗旱应急能力标准化建设，及时完成县级自验、市级复验工作。（责任单位：各地防指，12月底前）

2、积极参加市级标准化建设现场会、培训会，定期印发典型做法通报、开展实地调研，争取获评省级标准化建设达标县。（责任单位：县防办，12月底前）

（十三）加强宣传教育。通过“报、网、台、微”等渠道，积极利用应急广播，广泛开展防汛抗旱法律法规和防灾减灾救灾知识宣传，营造良好氛围，不断增强群众防灾避险意识和自救互救能力。组织发放山洪和地质灾害防御明白卡，便于群众知晓洪涝风险点、预警信号、转移路线和安置地点。（责任单位：各地防指，县防办、县委宣传部、县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县文旅局、县融媒体中心）

五、全力防范应对洪涝干旱灾害

（十四）开展汛前督导检查。充分吸取 2022年“3.17”、2023年“5.26”等强降雨应对教训，组织各有关部门对汛前准备工作、涉水在建工程、城市防洪防涝等组织开展专项督查或综合检查，重点检查责任落实、隐患排查整治、预案修编、培训演练、队伍物资准备等内容，对检查发现的问题隐患建立台账，实行动态销号管理和跟踪督办。（责任单位：各地防指，县防办、县防指相关成员单位，4月底前完成）

（十五）科学会商研判。落实以气象预警为先导的会商研判机制，及时组织相关部门联合会商，滚动分析灾害影响区域和影响程度，超前部署，提高防范应对措施的科学性和针对性。严格执行关键时段领导坐镇指挥、汛期 24小时值班值守和领导带班制度，畅通信息报送渠道，规范、及时报送信息。（责任单位：各地防指，县防办、县防指相关成员单位）

（十六）做好抢险救援准备。在重点受影响区域、险工险段等提前预置抢险队伍和物资装备，及时处置突发险情，确保重要工程设施安全；针对重大险情灾情，快速组建现场指挥部，做好前后方联动，第一时间组织危险区人员转移，确保人员和重要基础设施安全。（责任单位：各地防指，县防办、县防指相关成员单位）

（十七）加强灾后总结评估。灾害发生后，按规定开展调查评估工作，形成调查评估报告，客观反映灾害发生机理、致灾原因以及防灾减灾救灾情况，分析存在的问题，提出切实可行的措施建议。（责任单位：县防办）

2024年度防汛抗旱重点工作安排一览表

| 序号 | 计划时间 | 计划事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2月-4月 | 1.印发《东至县2024年防汛抗旱工作要点》，指导各地出台本地区实施方案 |
|  |  | 2.调整完成各级防指成员单位、防指顾问组及技术专家组 |
|  |  | 3.组织开展全县防汛抗旱业务能力培训 |
|  |  | 4.组织开展涉水在建工程安全度汛专项督查 |
|  |  | 5.全面摸排各级抢险队伍和物资，建立清单 |
|  |  | 6.更新县领导防汛抗旱工作分工、县直单位防汛工作联系分工、各级防汛抗旱责任人通讯录，编制工作手册 |
|  |  | 7.组织各地开展重点度汛风险隐患排查并制定管控清单 |
|  |  | 8.组织各有关部门开展汛前准备、城市防涝综合检查 |
|  |  | 9.完成各级防汛抗旱应急预案、水库抢险预案修订、备案 |
| 2 | 5月底前 | 1.完成县级防汛抢险应急救援综合演练 |
|  |  | 2.督促指导各地各有关单位有序完成山洪、地质灾害、内涝人员转移避险和险情处置等各类演练 |
|  |  | 3.督促指导各地深入基层开展防汛抗旱业务培训，入村进组做到应培尽培 |
| 3 | 6月-8月 | 1.坚持“监测-预警-会商-响应-救灾”五位一体防汛防台风常态化应急联动工作机制，强化预警叫应、会商研判，及时启动应急响应，提前组织人员转移避险，守牢底线 |
|  |  | 2.强化督查指导，通过视频调度、电话查岗、夜查暗访等方式，严格落实 24小时值班值守和领导带班制度，畅通信息报送渠道，及时掌握关键信息 |
| 4 | 10月底前 | 1.制定防汛包保责任人职责清单、防汛抗旱工作检查办法等 |
|  |  | 2.深入复盘分析本年度防汛抗旱工作情况，形成工作总结 |
| 5 | 12月底前 | 1.组织召开基层防汛抗旱应急能力标准化建设现场会、培训会，定期组织开展实地调研 |
|  |  | 2.迎接省防办抽验我县基层防汛抗旱应急能力标准化建设情况，争先进位 |