关于《黄湓河鰕虎鱼青虾国家级水产种质资源

保护区总体规划（2024-2035）》编制情况的说明

东至县农业农村局

（2024年4月7日）

根据《渔业法》《长江保护法》及《水产种质资源保护区管理暂行办法》等有关法律规定及相关要求，县农业农村局组织编制了《黄湓河鰕虎鱼青虾国家级水产种质资源保护区总体规划（2024-2035）》。现就有关编制情况说明如下。

一、编制过程

县农业农村局高度重视规划编制工作，编制组认真学习习近平总书记系列重要讲话和及有关文件精神，以创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念为引领，深入开展前期研究、组织规划编制、广泛征求意见。规划编制规程大致经历了二个阶段：

一是编制起草阶段。2023年10月下旬，规划编制组多次召开规划编制座谈会，研究讨论规划编制大纲，并协调有关单位提供规划的基础材料，集中编制形成规划框架。11月中旬按照提纲、任务列表，组织起草规划文本。12月下旬多次专题讨论，反复修改后形成规划征求意见稿。

二是征求意见阶段。2024年1-2月，将规划征求意见稿送县水利局、林业局、资规局等有关部门和保护区周边乡镇，书面征求意见。针对各方面提出的建议和意见，组织对规划再次进行了修改，形成了《规划》评审稿。3月1日，县农业农村局组织专家对《规划》评审，3月上旬根据专家评审意见，进一步修改完善。

二、主要内容

《规划》共分为九章：

第一章  总则。

确定了规划期限、范围、主要依据和编制原则。

第二章  保护区现状。

详述了保护区设立、主要保护区对象、自然地理状况、社会经济状况、水生生物资源现状及保护区管理现状，分析了保护区建设发展所面临的实际问题。

第三章  指导思想与目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持人与自然和谐共生，以全面保障保护区生态安全、保护水生生物资源为目标，强化主要保护对象及其栖息地系统保护，着力提高生态系统自我修复能力，增强生态系统稳定性，实现主要保护对象种群数量稳定、栖息地环境稳定向好。针对保护区建设管理存在的实际问题，建立健全管理制度体系，创新渔业资源保护利用方式，实现保护区有效保护与科学利用。

提出了总体目标、近期和中远期阶段目标。常态化开展保护区水生生物资源和栖息地生境监测，及时掌握保护区内主要保护对象种群动态及演变趋势，科学施策，实现保护区水生生物资源密度稳定恢复，生物多样性良好，保护区的基本功能完好。青虾、鳜鱼等水产优质种质资源实现合理利用。

第四章  功能区规划

依据2023年安徽省农业农村厅组织开展的安徽省水产种质资源保护区矢量数据校核成果，确定黄湓河鰕虎鱼青虾水产种质资源保护区总面积342公顷，规划总面积略小于原农业部公告面积（357公顷）。按照原农业部公告的功能区界址点坐标划设核心区和实验区，核心区规划面积192公顷，实验区规划面积150公顷，并将依据农业农村部核准的保护区矢量数据适时调整。

第五章  保护区管理规划

依据《中共东至县委机构编制委员会关于印发〈东至县农业农村综合技术服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东编〔2022〕17号），成立东至县农业农村综合技术服务中心，下设水产种质资源保护站及保护区（张溪）管理基地作为保护区管理机构，为全额拨款事业单位，隶属于东至县农业农村局。

组建局、站、执法基地三级管理体系，同时依托现有河湖长制管理体系和力量，已建立重心下移、力量下沉的网格化工作机制。

已建成东至县渔政指挥调度中心，渔政信息视频监控中心对保护区实时监控。

建立完善保护区管理制度、年度考评制度和奖惩制度，明确了保护机构主要职责。

第六章  水产种质资源保护与利用规划

提出了保护区监测、鱼类增殖放流、渔业资源利用等规划内容。

第七章  项目建设规划

依据涉及保护区的有关规划，及保护区自身建设发展规划，凝练项目8项，包括保护区渔业资源养护、管理能力提升、生态修复、民生保障、产业发展等项目。

第八章　保障措施

提出了组织保障、制度建设、资金保障、技术保障公众参与等保障措施，确保规划顺利实施。

三、其他需要说明的问题

本次规划依据县资规局最新三调矢量数据，制作了保护区范围和功能区矢量图，并经县资规局校核，与三区三线无冲突。

四、下一步工作建议

按程序上报，适时发布实施。