附件2

东至县2023年防汛抗旱工作要点任务分解表

| 类别 | 工作要点 |  | 落实措施 | 责任单位 | 办理时限 | 工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升组织指挥能力 | 1 | 贯通防汛抗 旱指挥体系 | 1、及时调整市、县、乡镇防指组成人员及办公室设置 | 县防办 各地防指 | 3月20日 | 例：填写完成情况、存在问题及下一步工作安排。 |
|  |  |  | 2、逐步充实各级防办人员力量 | 县防办 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 3、完善城市防洪防涝指挥体系 | 县防办 县住建局 尧渡镇 | 3月20日 |  |
|  | 2 | 增强指挥部 指挥功能 | 4、推进应急指挥中心建设 | 县防办 | 主汛期前 |  |
|  |  |  | 5、做好省防汛抗旱“三大系统”应用推广、对接、应用 | 县水利局 县防办 各地防指 | 4月20日 |  |
|  |  |  | 6、及时组建县防指专家组，建立健全联合值守、会商、指挥机制 | 县防办 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 7、检查维护防汛抗旱有关硬件设施 | 县自规局 县住建局 县水利局 县气象局 县文旅局 县融媒体中心 县应急局 各地防指 | 3月20日 |  |
|  | 3 | 落实防汛 抗旱责任 | 8、及时印发、收集各级党政领导防汛抗旱分工文件，梳理党政负责同志防汛抗旱包保责任名单，制订工作清单并向上级防指报备 | 县防办 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 9、明确防洪工程防汛行政责任人和技术责任人 | 县水利局 县住建局 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 10、加紧完善落实山洪地质灾害威胁区、低洼易涝区、江心洲外滩圩、低标准圩口、小型水库下游等高风险区人员转移避险网格，明确网格责任人，报县级有关部门备案 | 县水利局 县自规局 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 11、落实地下空间、在建工地基坑等高风险部位管理单位防汛责任人 | 县住建局 县交通运输局 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 12、按照省防办工作部署，制定各级防汛包保责任人、防洪工程责任人、网格责任人等防汛责任人职责清单 | 县防办 各地防指 | 12月底前 |  |
|  | 4 | 开展培训 和演练 | 13、及时组织开展防汛业务知识培训，提升队伍专业水平 | 县防办 各地防指 | 4月20日 |  |
|  |  |  | 14、结合当地及各行业主管部门实际，立足实战开展演练（洪涝易发区、地质灾害重点威胁乡镇、街道至少组织开展1次以上人员转移实战演练） | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 4月20日 |  |
|  | 5 | 修订完善 应急预案 | 15、修订完善本行业、本地区防汛抗旱应急预案和突发重大险情应急抢险预案 | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 4月25日 |  |
|  |  |  | 16、印发示范文本推动乡级防汛抗旱应急预案编制，增强可操作性。 | 县防办 各地防指 | 4月25日 |  |
|  |  |  | 17、按照省水利厅部署，开展应急水量调度方案制定 | 县水利局 |  |  |
|  |  |  | 18、修订完善城市防洪防涝应急预案 | 县住建局 | 4月25日 |  |
|  |  |  | 19、修订完善县级消防救援队伍《洪涝灾害应急救援预案》 | 县消防救援大队 | 4月25日 |  |
| 二、提升风险防控能力 | 6 | 落实工程 度汛措施 | 20、组织开展河道、堤防、水库、闸站等防洪排涝工程和城市易涝点隐患排查整治，建立问题、措施和责任清单，在汛前完成整改，隐患清单报同级防指；汛前难以完成整改的，制定应急度汛预案，落实责任和度汛措施。 | 相关成员单位 各地防指 | 3月20日 |  |
|  |  |  | 21、指导督促完成堤防、水库开口子工程复堤复坝，加强在建涉水工程监管，清除河道阻水围堰、恢复堤防断面，跨汛期施工工程制定安全度汛预案。 | 县水利局 各地防指 | 3月20日 |  |
|  | 7 | 加强风险 隐患排查 | 22、以乡镇为单位，全面摸排山洪灾害威胁区、地质灾害隐患点和各类洪涝高风险点进行排查，“一点一策”落实风险管控措施，对防控对象、防控责任、威胁人员实行清单化管理，形成乡镇洪涝高风险点防控清单，并报县级有关部门备案 | 各地防指 | 3月20日 |  |
|  | 8 | 推进风险 精准化管理 | 23、按照省防办工作部署，以县区（管委会）为单位，试点开展风险隐患“一张图”绘制，明确风险登记、威胁对象、管控责任、管控措施、预警条件，推进风险隐患精准化管理和智能化研判、管控 | 县防办 各地防指 | 持续推进 |  |
|  | 9 | 提升短临预 报预警能力 | 24、持续强化监测预警能力，加快监测站网建设，优化测报方式和方案，细化暴雨、山洪、地质灾害、内涝短临预警颗粒度，提高精准度 | 县水利局 县自规局 县气象局 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 25、规范各类预警发布流程、内容及方式，畅通应急广播、“三微一端”发布渠道，推动预警信息直达责任人和受威胁群众 | 县水利局 县住建局 县自规局 县文旅局 县气象局 县应急局 县融媒体中心 电信、移动、联通东至分公司 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 26、建立健全预警“叫应”机制，明确叫应内容、条件、部门、方式、时效和被叫应责任人、反馈要求等 | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 3月15日 |  |
|  | 10 | 强化预警 和响应衔接 | 27、建立健全重点行业、领域“停课、停工、停业”机制，完善气象灾害防御重点单位名录库，明确预警接收渠道，督促落实预警—联动机制 | 县教体局 县民政局 县住建局 县交通运输局 县农业农村局 县文旅局 县卫健委 县应急局 | 持续推进 |  |
| 三、提升应急保障能力 | 11 | 推进抢险救援队伍提质增效 | 28、联合驻地解放军、武警开展防汛勘察，在重点区域、重点部位预留兵力 | 县防办 县人武部 武警东至中队 各地防指 | 4月25日 |  |
|  |  |  | 29、持续推进消防救援队伍防汛抢险救援能力建设 | 县消防救援大队 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 30、持续强化抢险救援队伍建设，针对性加强装备配备和技能训练，培育打造处置不同险情灾情的尖刀和拳头力量 | 县防办 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 31、摸排辖区内社会应急力量及施工抢险救援队伍，健全调用机制，组建群众性巡堤查险队伍并登记造册 | 各地防指 | 2月28日 |  |
|  |  |  | 32、结合全省防汛抢险救援队伍统一调度办法，落实县级相关规定 | 县防办 各地防指 | 持续推进 |  |
|  | 12 | 增强防汛抗 旱物资保障 | 33、分级摸清防汛抗旱物资储备情况，掌握底数。根据地区、行业实际需要，针对性增储、更新物资，重点地区前置 | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 3月10日 |  |
|  |  |  | 34、落实物资储备库（点）责任人、运输方式、运输工具等调运保障措施 | 相关成员单位 各地防指 | 3月10日 |  |
|  |  |  | 35、掌握辖区内防汛抗旱物资产能，对易耗物资、大型装备等积极开展协议和产能储备、政府购买服务 | 县应急局 县水利局 各地防指 | 3月10日 |  |
|  | 13 | 提高队伍和 物资信息化 管理水平 | 36、按照省防办统一部署，依托防汛抗旱“三大系统”，绘制全市防汛抗旱物资“一张图”和防汛抢险救援队伍“一张图”，实现队伍和物资精准化管理 | 县应急局 县水利局 各地防指 | 5月25日 |  |
| 四、提升基层应急能力 | 14 | 开展基层防汛抗旱应急能力标准化建设 | 37、按照文件要求完成标准化试点建设任务 | 县防办 各地防指 | 7月10日 |  |
|  | 15 | 深入开展防 汛知识宣传 | 38、通过“报、网、台、站”相结合的融媒体宣传手段，组织开展多层次、多内容、多范围的防汛宣传，增强社会公众风险意识 | 县防办 县应急局 县水利局 县自规局 县融媒体中心 电信、移动、联通东至分公司 各地防指 | 持续开展 |  |
|  |  |  | 39、组织发放山洪和地质灾害防御明白卡，建设风险宣传栏 | 县水利局 县自规局 各地防指 | 持续开展 |  |
| 五、全力应对水旱灾害 | 16 | 加强汛前 督导检查 | 40、汛前组织开展综合检查，对风险隐患排查整改情况、汛前准备工作开展情况进行督查，立查立改，对工作不力的立即通报 | 县防办 各地防指 | 4月25日 |  |
|  | 17 | 科学会商 研判 | 41、密切关注天气和雨水情、旱情发展变化，快速发布预警信息。 | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 42、完善指挥部成员单位联合值守和领导坐镇指挥制度，汛期视情集中办公，与有关部门实时会商，及时启动响应；动态安排部署防范应对措施，跟踪督促落实反馈。严格执行关键时段领导坐阵指挥制度，强化各级防指统一指挥、上下协调联动。 | 县防办 县防指成员单位 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 43、加强网络舆情应对，创造良好防汛抗洪抢险环境。 | 县防办 县委网信办 县融媒体中心 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 44、做好防旱抗旱工作，确保城乡供水安全。 | 县防办 各地防指 | 持续推进 |  |
|  | 18 | 及时处置 突发险情灾情 | 45、通过实战演练尽快形成快速组建现场指挥部、第一时间组织危险区人员转移的能力。 | 县防办 相关成员单位 各地防指 | 持续推进 |  |
|  |  |  | 46、确保重大险情及时处置到位，全力保障群众生命财产安全和重要工程设施安全。 | 县防办 县防指成员单位 各地防指 | 持续推进 |  |
|  | 19 | 加强灾后 总结评估 | 47、及时总结基层经验，并予以推广；对责任落实到位、风险管控有效、险情处置及时的单位个人给予通报表扬；对因责任不落实、措施不到位造成人员伤亡的，及时进行调查，根据调查结果给予通报批评，视情进行追究责任。 | 县防办 各地防指 | 持续推进 |  |